# 福建水务营收系统-部署设计

系统设计团队

2024年12月19日

Table of Contents

福建水务营收系统部署设计文档

文档信息

| 项目信息 | 详情 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 福建水务营收系统 |
| 文档类型 | 概要设计文档 |
| 技术框架 | RuoYi-Vue-Pro + yudao-ui-admin-vue3 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2024-12-19 |
| 文档状态 | ✅ 已完成 |

章节导航（精简）

- 部署概述

- 部署架构

- 环境配置

- 部署方案

- 网络安全

- 监控运维

- 总结

## 部署概述

福建水务营收系统采用集中化部署模式，基于集团私有云环境进行部署，构建高可用、可扩展的系统架构，满足集团及下属各水务公司的业务需求。

部署目标

- 实现系统的集中部署和统一管理

- 确保系统高可用性和可靠性

- 支持业务动态扩展和弹性伸缩

- 保障数据安全和业务连续性

- 降低运维成本，提高管理效率

部署原则

- 集中部署：核心业务系统集中部署在集团数据中心，统一管理和维护

- 多级架构：采用多级架构设计，实现前端负载分担和后端高可用

- 灾备设计：重要系统和数据实现灾备，确保业务连续性

- 安全防护：多层次安全防护体系，确保系统和数据安全

- 弹性扩展：支持系统横向和纵向扩展，适应业务增长需求

银行文件传输配置部署约束

- sw-business-bank 继续沿用 application-{profile}.yaml + Nacos 加载环境默认文件传输规则，不在代码中硬编码送盘、回盘、对账目录。

- 环境默认规则承接 protocol/host/port/username/credentialRef/sendDir/backDir/reconcileDir/archiveDir/localTempDir；银行通道、租户、租户-通道覆盖通过 bk_channel_api_config 的 FILE_TRANSFER_CONFIG 记录补充。

- 配置切换只影响新发起文件动作；已落库批次继续沿用已固化的协议、目录和文件路径审计结果，不要求重算旧批次。

## 部署架构

总体部署架构

graph 
    subgraph EXTERNAL["外部用户访问"]
        direction TB
        A[移动端用户]
        B[PC端用户]
        C[第三方系统]
    end
    
    subgraph LOADBALANCER["负载均衡层"]
        direction TB
        D[主负载均衡器]
        E[备负载均衡器]
    end
    
    subgraph WEBSERVICE["Web服务层"]
        direction TB
        F[Web服务器1]
        G[Web服务器2]
        H[Web服务器3]
    end
    
    subgraph APPSERVICE["应用服务层"]
        direction TB 
        I[应用服务器1]
        J[应用服务器2]
        K[应用服务器3]
        L[应用服务器4]
    end
    
    subgraph DATASERVICE["数据服务层"]
        direction TB
        M[(主数据库<br/>达梦数据库 8.0+)]
        N[(备数据库<br/>达梦数据库 8.0+)]
        O[缓存服务器<br/>Redis]
        P[文件服务器<br/>MinIO]
        
        M -.->|数据同步| N
    end
    
    %% 层级间调用关系
    EXTERNAL -.->|用户请求<br/>接口调用| LOADBALANCER
    LOADBALANCER -.->|负载分发<br/>故障切换| WEBSERVICE
    WEBSERVICE -.->|业务请求<br/>服务调用| APPSERVICE
    APPSERVICE -.->|数据访问<br/>缓存读写<br/>文件操作| DATASERVICE

环境架构设计

系统部署分为四个环境：开发环境、测试环境、预生产环境和生产环境。

生产环境架构

- 负载均衡：双机热备，支持故障自动切换

- Web服务器：3台服务器，提供前端页面服务

- 应用服务器：4台服务器集群，处理业务逻辑

- 达梦数据库：主备架构，数据实时同步

- Redis缓存：主从架构，提高系统响应速度

- MinIO文件存储：分布式文件存储，支持高并发访问

灾备环境架构

- 异地部署：在备用数据中心部署完整的系统环境

- 数据同步：定时同步生产环境数据

- 切换机制：支持快速切换到灾备环境

## 环境配置

硬件配置要求

负载均衡服务器

- CPU：8核 2.4GHz

- 内存：16GB

- 存储：100GB SSD

- 网络：双千兆网卡

Web服务器

- CPU：8核 2.4GHz

- 内存：16GB

- 存储：200GB SSD

- 网络：双千兆网卡

应用服务器

- CPU：16核 2.4GHz

- 内存：32GB

- 存储：300GB SSD

- 网络：双千兆网卡

数据库服务器

- CPU：24核 2.4GHz

- 内存：64GB

- 存储：2TB SSD (RAID 10)

- 网络：双万兆网卡

软件配置要求

操作系统

- 服务端：CentOS 7.9+ 或 openEuler 20.03+

- 数据库：达梦数据库 8.0+ 企业版

应用环境

- Java运行环境：JDK 17

- 应用服务器：内置Tomcat 9.0

- Web服务器：Nginx 1.20+

- 缓存服务器：Redis 6.2+

中间件配置

- 消息队列：基于Redis的轻量级队列

- 任务调度：Quartz集群模式

- 工作流引擎：Flowable 6.8.0

- 文件存储：MinIO 分布式存储

- 配置中心：Nacos，承接 profile 对应的银行文件传输默认规则

## 部署方案

容器化部署方案

系统采用Docker容器化部署，使用Docker Compose进行服务编排。

核心服务组件

graph 
    direction TB
    subgraph FRONTEND["前端服务层"]
        A[前端容器<br/>Nginx + Vue3]
    end
    
    subgraph BACKEND["后端服务层"]
        B[后端容器<br/>Spring Boot]
    end
    
    subgraph DATASTORAGE["数据存储层"]
        direction TB
        C[数据库容器<br/>达梦数据库 8.0+]
        D[缓存容器<br/>Redis]
        E[文件存储容器<br/>MinIO]
    end
    
    %% 容器服务调用关系
    FRONTEND -.->|API请求<br/>静态资源| BACKEND
    BACKEND -.->|数据操作<br/>缓存访问<br/>文件存储| DATASTORAGE

部署配置说明

- 前端容器：包含Vue3应用和Nginx反向代理

- 后端容器：Spring Boot应用，连接数据库和缓存

- 数据库容器：达梦数据库，数据持久化存储

- 缓存容器：Redis缓存服务，提升系统性能

- 文件存储容器：MinIO对象存储，管理系统文件

- 银行文件交换目录：应用节点需具备本地临时目录与归档目录访问权限；外部银行 SFTP/FTP 白名单、账户与凭据由环境运维统一开通

部署流程

环境准备阶段

- 服务器准备：配置服务器硬件和网络环境

- 操作系统安装：安装和配置操作系统

- Docker环境部署：安装Docker和Docker Compose

- 网络配置：配置服务器网络和防火墙规则

应用部署阶段

- 镜像构建：构建应用Docker镜像

- 服务编排：配置Docker Compose服务编排

- 数据初始化：初始化数据库表结构和基础数据

- 服务启动：启动所有容器化服务

测试验证阶段

- 功能测试：验证系统各功能模块正常运行

- 性能测试：测试系统并发处理能力

- 安全测试：验证系统安全防护措施

- 集成测试：测试与外部系统的接口集成

版本管理和发布

版本管理策略

- Git版本控制：使用Git管理代码版本

- 分支管理：采用GitFlow分支管理模型

- 标签管理：为每个发布版本打标签

发布流程

- 代码合并：将开发分支合并到主分支

- 构建镜像：自动构建Docker镜像

- 环境部署：自动部署到目标环境

- 健康检查：验证服务健康状态

## 网络安全

网络架构安全

网络分区设计

- DMZ区：部署面向外部的Web服务，与内网隔离

- 应用区：部署业务应用服务，限制网络访问

- 数据区：部署数据库和文件服务，严格访问控制

- 管理区：部署运维管理工具，独立网络环境

访问控制策略

- 防火墙规则：配置严格的防火墙访问规则

- 端口管理：只开放必要的服务端口

- IP白名单：对敏感服务配置IP访问白名单

应用安全

身份认证安全

- 多因子认证：支持密码+短信验证码双因子认证

- 会话管理：安全的会话创建、维护和销毁机制

- 密码策略：强密码策略和定期密码更换

数据传输安全

- HTTPS通信：所有外部通信使用HTTPS加密

- API安全：API接口使用JWT令牌认证

- 数据加密：敏感数据传输和存储加密

数据安全

数据备份策略

- 自动备份：每日自动增量备份，每周全量备份

- 异地存储：备份数据异地存储，防止灾难性损失

- 备份验证：定期验证备份数据的完整性和可用性

数据恢复方案

- 快速恢复：提供数据快速恢复机制

- 恢复演练：定期进行数据恢复演练

- 灾难恢复：制定完整的灾难恢复预案

## 监控运维

系统监控

基础设施监控

- 服务器监控：CPU、内存、磁盘、网络等资源监控

- 网络监控：网络连通性和带宽使用情况监控

- 存储监控：磁盘空间和IO性能监控

应用监控

- 服务状态监控：监控各服务的运行状态

- 性能监控：监控应用响应时间和吞吐量

- 业务监控：监控关键业务指标和异常情况

- 日志监控：实时监控应用日志和错误信息

数据库监控

- 数据库性能监控：监控SQL执行效率和资源使用

- 连接监控：监控数据库连接数和连接状态

- 存储监控：监控数据库存储空间和增长趋势

运维管理

日常运维

- 系统巡检：定期检查系统运行状态

- 性能优化：根据监控数据优化系统性能

- 容量规划：预测资源需求，提前进行容量规划

- 安全检查：定期进行安全风险评估和加固

故障处理

- 故障监控：7×24小时故障监控和告警

- 应急响应：建立快速响应机制和处理流程

- 故障分析：详细记录和分析故障原因

- 预防措施：制定故障预防和改进措施

变更管理

- 变更审批：建立变更申请和审批流程

- 风险评估：评估变更对系统的影响和风险

- 回滚预案：为每次变更制定回滚预案

- 变更记录：详细记录所有系统变更操作

运维工具

自动化运维

- 部署自动化：自动化应用部署和配置管理

- 监控自动化：自动化监控配置和告警处理

- 备份自动化：自动化数据备份和验证

- 巡检自动化：自动化系统健康检查

运维平台

- 统一运维平台：提供统一的系统管理界面

- 监控大屏：实时展示系统运行状态

- 告警中心：集中管理和处理系统告警

- 知识库：建立运维知识库和操作手册

## 总结

部署设计以“集中部署、分层防护、可观测运维”为主线，覆盖了环境规划、架构设计、部署实施与运维治理。后续若进入实施细节阶段，建议将脚本、参数模板和操作手册沉淀到附录或运维手册，不在本主文档中重复维护。