# 福建水务营收系统-敏感数据加密方案

系统设计团队

2024年12月19日

Table of Contents

用户敏感数据加密存储技术方案

文档信息

| 项目信息 | 详情 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 福建水务营收系统 |
| 文档类型 | 技术方案汇报 |
| 适用范围 | 用户个人信息加密存储与搜索 |
| 编写日期 | 2025年12月 |
| 文档版本 | V1.0 |

一、方案背景

为什么要做加密？

根据等保测评要求，用户的敏感个人信息（身份证、手机号、银行卡等）必须加密存储，否则无法通过安全检查。

┌─────────────────────────────────────┐
                         │           等保测评要求              │
                         └─────────────────────────────────────┘
                                          │
           ┌──────────────────────────────┼──────────────────────────────┐
           ▼                              ▼                              ▼
   ┌───────────────┐            ┌───────────────┐            ┌───────────────┐
   │  存储加密    │            │  传输加密    │            │  访问控制    │
   │  ✓ 必须做    │            │  ✓ 已完成    │            │  ✓ 已完成    │
   └───────────────┘            └───────────────┘            └───────────────┘

涉及哪些数据？

| 敏感数据类型 | 示例 | 加密要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份证号 | 350xxx19900101xxxx | ✅ 必须加密 |
| 手机号 | 138xxxx8888 | ✅ 必须加密 |
| 银行卡号 | 6222xxxxxxxx1234 | ✅ 必须加密 |
| 邮箱地址 | xxx@xxx.com | ✅ 必须加密 |
| 真实姓名 | 张xx | ✅ 必须加密 |

二、技术方案概述

核心思路

“先加密存储，再建立索引” —— 既保证安全，又保证能搜索

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         技术方案整体架构                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                     │
│   ┌─────────────┐         ┌─────────────┐         ┌─────────────┐  │
│   │   应用层    │ ──────► │  加密插件   │ ──────► │   数据库    │  │
│   │ (业务代码)  │         │(MyBatis-Plus)│         │  (加密存储) │  │
│   └─────────────┘         └─────────────┘         └─────────────┘  │
│                                  │                                  │
│                                  ▼                                  │
│                          ┌─────────────┐                           │
│                          │  搜索索引   │                           │
│                          │  (支持查询) │                           │
│                          └─────────────┘                           │
│                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

采用的技术

| 技术组件 | 说明 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| MyBatis-Plus 加密插件 | 自动对数据进行加密和解密 | 框架自带功能，改造成本低 |
| SM4 加密算法 | 国产加密算法，符合等保要求 | 安全等级高，符合等保要求 |
| 搜索索引技术 | 支持加密后的数据查询 | 保证业务搜索功能正常使用 |

三、加密存储方案

加密前后对比

加密前（明文存储，不安全）： | id | real_name | id_card | phone | |—-|———–|———|——-| | 1 | 张三 | 350102199001011234 | 13812345678 |

加密后（密文存储，安全）： | id | real_name | id_card | phone | |—-|———–|———|——-| | 1 | aGF4ZmRz… | YmVydGlu… | c2VjdXJl… |

MyBatis-Plus 加密插件原理

【自动加密/解密流程】
                      
      ┌──────────┐                              ┌──────────┐
      │  保存数据 │                              │  查询数据 │
      └────┬─────┘                              └────┬─────┘
           │                                         │
           ▼                                         ▼
      ┌──────────┐                              ┌──────────┐
      │ 明文数据  │                              │ 密文数据  │
      │ 张三     │                              │ aGF4ZmRz │
      └────┬─────┘                              └────┬─────┘
           │                                         │
           │ 【加密插件自动处理】                      │ 【加密插件自动处理】
           │                                         │
           ▼                                         ▼
      ┌──────────┐                              ┌──────────┐
      │ 密文数据  │                              │ 明文数据  │
      │ aGF4ZmRz │                              │ 张三     │
      └────┬─────┘                              └────┬─────┘
           │                                         │
           ▼                                         ▼
      ┌──────────┐                              ┌──────────┐
      │   数据库  │ ◄────────────────────────── │   数据库  │
      └──────────┘                              └──────────┘

优势说明： - ✅ 对业务代码透明 —— 开发人员无需修改业务逻辑 - ✅ 自动加密解密 —— 框架自动处理，不易出错 - ✅ 改造成本低 —— 只需添加配置和注解

四、搜索功能方案

为什么加密后还能搜索？

加密后的数据是乱码，无法直接用SQL的 LIKE 查询。我们的解决方案是：建立搜索索引。

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    搜索索引设计思路                                │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                   │
│   原始数据                   索引数据                  用途       │
│   ──────                   ──────                  ────       │
│   身份证：350102199001011234  ➜  哈希值：a1b2c3...    精确查询   │
│   手机号：13812345678         ➜  前7位：1381234       前缀查询   │
│   姓名：张三                  ➜  拼音：zhangsan       模糊查询   │
│                                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

支持的查询类型

| 查询类型 | 适用场景 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 精确查询 | 身份证查用户 | 哈希索引（完全匹配） |
| 前缀查询 | 手机号前几位 | 前缀索引（部分匹配） |
| 模糊查询 | 姓名搜索 | 拼音索引（支持模糊） |

查询流程示例

场景：根据身份证号查询用户

用户输入身份证号
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 计算哈希索引  │  ──────►  a1b2c3d4e5...
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 查询索引字段  │  ──────►  SELECT * FROM user WHERE id_card_hash = 'a1b2c3d4e5...'
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 返回匹配记录  │  ──────►  找到用户张三
└──────────────┘

五、数据库表设计

表结构说明

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        用户信息表 (user_info)                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                     │
│  【加密存储的字段】                    【搜索索引字段】              │
│  ────────────────                    ────────────────              │
│  • real_name（真实姓名）              • id_card_hash（身份证哈希）   │
│  • id_card（身份证号）                • phone_prefix（手机号前缀）   │
│  • phone（手机号）                    • name_pinyin（姓名拼音）     │
│  • email（邮箱）                      • bank_card_prefix（银行卡前缀）│
│  • bank_card（银行卡号）                                            │
│                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

字段对照表

| 敏感字段 | 存储方式 | 对应索引字段 | 索引用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| id_card | SM4加密 | id_card_hash | 精确匹配 |
| phone | SM4加密 | phone_prefix | 前缀查询 |
| real_name | SM4加密 | name_pinyin | 模糊搜索 |
| bank_card | SM4加密 | bank_card_prefix | 前缀查询 |
| email | SM4加密 | — | 不支持搜索 |

六、等保符合性说明

安全控制措施对照

| 等保要求 | 我们的方案 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息加密存储 | SM4算法加密 | ✅ 完全符合 |
| 数据传输安全 | HTTPS + 加密字段 | ✅ 完全符合 |
| 访问权限控制 | 数据库权限 + 应用权限 | ✅ 完全符合 |
| 安全审计 | 操作日志 + 加解密审计 | ✅ 完全符合 |
| 密钥安全管理 | 配置加密 + 独立存储 | ✅ 完全符合 |

安全架构

┌─────────────────────────────────────┐
                    │           密钥管理中心              │
                    │         （独立安全存储）            │
                    └─────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     │ 获取密钥
                                     ▼
┌─────────────┐   HTTPS   ┌─────────────────┐   加密写入   ┌─────────────┐
│   前端应用   │ ────────► │    应用服务器    │ ────────────► │   数据库    │
│             │ ◄──────── │  (加密/解密)     │ ◄──────────── │  (密文存储) │
└─────────────┘   脱敏显示  └─────────────────┘   解密读取   └─────────────┘
                                     │
                                     ▼
                    ┌─────────────────────────────────────┐
                    │           审计日志系统              │
                    │         （记录所有操作）            │
                    └─────────────────────────────────────┘

七、实施计划

实施时间表

| 阶段 | 工作内容 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 基础加密功能开发 | 1-2天 | 开发团队 |
| 第二阶段 | 搜索索引功能开发 | 2-3天 | 开发团队 |
| 第三阶段 | 历史数据迁移加密 | 1天 | 运维 + 开发 |
| 第四阶段 | 测试与验收 | 1天 | 测试团队 |
| 合计 | — | 5-7个工作日 | — |

实施步骤

第1-2天                第3-5天               第6天                第7天
    │                      │                    │                    │
    ▼                      ▼                    ▼                    ▼
┌─────────┐          ┌─────────┐          ┌─────────┐          ┌─────────┐
│ 加密功能 │   ────►  │ 搜索功能 │   ────►  │ 数据迁移 │   ────►  │ 测试验收 │
│  开发   │          │  开发   │          │  执行   │          │  上线   │
└─────────┘          └─────────┘          └─────────┘          └─────────┘
     │                    │                    │                    │
     ▼                    ▼                    ▼                    ▼
  配置加密器           精确搜索             备份数据             功能测试
  添加注解            前缀搜索             执行迁移             性能测试
  测试验证            模糊搜索             验证完整             安全测试

八、风险控制

风险识别与应对

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 密钥泄露风险 | 加密密钥被窃取 | 密钥独立存储，定期轮换 |
| 数据迁移风险 | 迁移过程数据丢失 | 先备份后迁移，分批执行 |
| 性能影响风险 | 加解密影响系统性能 | 添加索引，使用缓存优化 |
| 功能影响风险 | 现有功能受影响 | 充分测试，灰度发布 |

应急预案

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         应急处理流程                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                   │
│    发现问题  ────►  评估影响  ────►  启动回滚  ────►  恢复服务   │
│                                                                   │
│    · 监控告警       · 影响范围        · 数据回滚        · 验证功能  │
│    · 用户反馈       · 业务影响        · 代码回滚        · 恢复上线  │
│                                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

九、方案优势总结

核心优势

| 优势 | 说明 |
| --- | --- |
| ✅ 安全性高 | 采用SM4国产加密算法，符合等保要求 |
| ✅ 搜索能力强 | 加密后仍支持精确、前缀、模糊多种搜索 |
| ✅ 改造成本低 | 使用MyBatis-Plus插件，对业务代码侵入小 |
| ✅ 实施周期短 | 5-7个工作日可完成全部改造 |
| ✅ 运维友好 | 自动加解密，无需人工干预 |

投入产出分析

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         投入产出分析                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                   │
│   【投入】                              【产出】                   │
│   ────                                ────                       │
│   · 开发工时：5-7个工作日              · 通过等保测评检查          │
│   · 测试工时：1-2个工作日              · 符合数据安全法规要求       │
│   · 运维工时：1个工作日                · 降低数据泄露风险          │
│                                        · 提升用户数据安全保障      │
│                                                                   │
│   【总计：约7-10个工作日】              【价值：等保合规 + 安全保障】│
│                                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

十、结论与建议

方案结论

本方案采用MyBatis-Plus加密插件 + 搜索索引的技术路线，能够：

- ✅ 满足等保要求 —— 敏感数据全部加密存储

- ✅ 保持业务功能 —— 加密后仍可正常搜索查询

- ✅ 低成本实施 —— 对现有系统改动小，周期短

- ✅ 安全可控 —— 密钥独立管理，审计可追溯

建议

| 建议事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 1. 尽快启动 | 等保测评时间紧迫，建议尽快安排实施 |
| 2. 分阶段实施 | 先完成核心功能，再优化性能 |
| 3. 充分测试 | 上线前做好功能和性能测试 |
| 4. 保留回滚方案 | 确保出现问题可快速回滚 |

如有疑问，请随时沟通！